UMOWA NR ...........................

zawarta w Sulechowie, w dniu .................... r. pomiędzy:

Gminą Sulechów – Szkołą Podstawową nr 1 im. Józefa Bema w Sulechowie, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 927 10 00 442, reprezentowaną przez:

........................ - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Bema w Sulechowie, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ......................	z dnia .................. r.

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

............................ w ................................... o Numerze Identyfikacji Podatkowej ........................., w imieniu którego działa:

.............................. -

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie pod nazwą: Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Bema w Sulechowie.

- Szczegółowy zakres robót określa zapytanie ofertowe z dnia 22 kwietnia 2021 r. wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren robót na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzględniony jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 7 umowy. Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Stosowane podczas realizacji robót materiały muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych. Użycie przez Wykonawcę materiałów wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów.

§ 2

# TERMINY WYKONANIA UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 20 sierpnia 2021 r.

§ 3

# PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawicielem Zamawiającego jest Sławomir Klementowski - tel. ..................

- Przedstawicielem Wykonawcy jest ................. - tel. ................, e-mail: ..........................

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego, pełni Zbigniew Szklarz.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów ustawy Prawo budowlane i jest uprawniony, w imieniu Zamawiającego, do sprawowania kontroli zgodności realizacji robót ze zgłoszeniem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, przekazania terenu robót, wykonania czynności związanych z realizacją zadania, w szczególności do kontrolowania gospodarki materiałowej oraz dokonywania sprawdzenia jakości materiałów i wyrobów przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakości i ilości wykonanych robót oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowania rozliczeń finansowych budowy itp.

- W przypadku zmiany osób określonych w ust. 1-3 powyżej, strony zobowiązane są do natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia się o tym fakcie w formie pisemnej. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany umowy.

§ 4

# OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu robót,

- posiadania, przez cały czas realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy,

- zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie robót, na własny koszt,

- wprowadzenia i utrzymywania przez okres prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu jeśli jest konieczna,

- właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji przedmiotu umowy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi,

- przedstawiania inspektorowi nadzoru na piśmie do akceptacji materiałów, które zamierza wbudować, w terminie co najmniej 4 dni przed terminem ich wbudowania, wraz z przedłożeniem dokumentów dopuszczających dane materiały do stosowania w budownictwie oraz określających ich charakterystyczne parametry; w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru, Zamawiający może odmówić zapłaty za roboty wykonane z użyciem takich materiałów,

- geodezyjnego wytyczenia robót oraz sporządzenia w 3 egzemplarzach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnione służby geodezyjne jeżeli jest to konieczne,

- zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej występujących w obrębie prowadzonych robót, a w przypadku zniszczenia ww. punktów - ich odtworzenia na własny koszt jeśli dotyczy,

- uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu ścieków oraz dopełnienia wszelkich formalności, a także pokrycia kosztów z tym związanych, jak również pokrycia kosztów zużycia poszczególnych mediów,

- zorganizowania, jeśli zajdzie taka potrzeba, we własnym zakresie i na własny koszt:

  - zaplecza socjalno-magazynowego w miejscu przez siebie uzgodnionym z właścicielem terenu,

  - terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń,

przy czym Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu robót i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp.,

- utrzymania terenu robót:

- w należytym porządku, w tym przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,

- w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na własny koszt,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

- zawiadomienia na piśmie o terminie rozpoczęcia robót zarządców dróg oraz właścicieli i zarządzających sieciami: elektroenergetyczną, gazową, telekomunikacyjną, wodną, kanalizacyjną itp.,

- wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z Polskimi Normami, w tym normami technicznymi, oraz zgodnie z innymi właściwymi normami,

- stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca,

- zgłaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu gotowości do odbiorów robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umożliwienia dokonania odbioru we właściwym terminie,

- zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu robót oraz zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresu robót, dostępu do terenów i nieruchomości położonych w pobliżu terenu budowy,

- zawiadamiania właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu robót, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i ich czasie trwania; każdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie właścicieli lub użytkowników nieruchomości, Wykonawca zobowiązany będzie do jej naprawienia na swój koszt,

- protokolarnego przekazania Zamawiającemu, po zakończeniu robót, nie później jednak niż przed rozpoczęciem odbioru końcowego:

  - kompletu dokumentów - atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. - potwierdzających dopuszczenie materiałów wykorzystanych do realizacji robót do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, a nadto badań i sprawdzeń, wraz z ich zestawieniem,

  - geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt. 7 powyżej, bądź zaświadczenia uprawnionego geodety, że prace geodezyjne dotyczące pomiarów powykonawczych zostały zrealizowane, a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po jej otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a także informację uprawnionego geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z pozwoleniem na budowę  - jeśli dotyczy,

  - wszelkich innych dokumentów, wraz z wykazem tych dokumentów,

- uporządkowania terenów zielonych w obrębie prowadzonych robót po ich zakończeniu,

- uporządkowania terenu robót, zaplecza robót, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem robót,

- ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- prowadzenia robót w sposób:

- wyłączający powstanie szkód; w przypadku powstania szkód, koszt ich usunięcia obciąża Wykonawcę,

- zapewniających bezpieczeństwo osób trzecich,

- załadunku, wywiezienia i rozładunku odpadów z terenu robót - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport, utylizację oraz składowanie na składowisku odpadów – dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do opadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada.

- Jeżeli Zamawiający zażąda, w trakcie wykonywania robót, badań w specjalistycznym laboratorium losowo pobranej grupy materiałów użytych do wykonania zamówienia, pod kątem spełnienia przez nie właściwych norm, Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić badania na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności i profesjonalnie zajmuje się wykonywaniem takich robót.

§ 5

# ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM

- (Brak podwykonawców)

  - Wykonawca wykona własnymi siłami 100 % wartości przedmiotu umowy.

  - Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że – na dzień zawarcia umowy – nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

- (Podwykonawcy)

  - Zakres prac podlegający wykonaniu przez podwykonawców określony jest  w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji prac, o których mowa powyżej, uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

  - Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość prac objętych przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

  - Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu 
wykonywanych przez nich prac objętych przedmiotem umowy obciążają Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez podwykonawców jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności za powyższe, z zastrzeżeniem poniższych ustępów i postanowień § 7 umowy.

- Zawarcie umowy z konkretnym podwykonawcą (jak również z dalszym podwykonawcą) wymaga zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody stosownie do regulacji art. 647(1) Kodeksu cywilnego.

- Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego wykonawcy mimo braku zgłoszenia i zgody Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Postanowienia ust. 1-3 powyżej stosuje się również do podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy.

§ 6

# ODBIORY

- Roboty określone niniejszą umową stanowić będą przedmiot odbiorów. Strony przewidują dokonywanie następujących odbiorów:

    - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - odbiór końcowy robót – po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu bez odbioru, Wykonawca, na polecenie inspektora nadzoru, obowiązany jest odkryć je na własny koszt celem umożliwienia ich odbioru.

- Po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Do zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i sprawdzeń,

  - komplet dokumentów - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. - potwierdzających dopuszczenie materiałów wykorzystanych do realizacji robót do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa wraz z ich zestawieniem,

  - geodezyjną dokumentację powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę bądź zaświadczenie uprawnionego geodety, że prace geodezyjne dotyczące pomiarów powykonawczych zostały zrealizowane, a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po jej otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a także informację uprawnionego geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego ze zgłoszeniem, ,

  - wszelkie inne dokumenty dotyczących realizacji robót wraz z wykazem tych dokumentów.

Ww. dokumenty mają być  spakowane w odpowiedni karton lub wpięte w segregator. Do tak spakowanych dokumentów musi być załączony szczegółowy spis zawartości.

- Terminy rozpoczęcia odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie do 2 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

- odbiór końcowy robót – w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru.

- Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 2 dni od daty rozpoczęcia,

- odbiór końcowy robót - w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu biorą udział kierownik budowy i inspektor nadzoru, a w odbiorze końcowym robót biorą udział inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu z mocy obowiązujących przepisów prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wskazanym w protokole odbioru. Wadliwe roboty podlegają ponownemu odbiorowi. Żądanie usunięcia wad może być ponawiane. Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku stwierdzenia wad istotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad  istotnych nie dających się usunąć, albo wad  istotnych, których Wykonawca nie zdoła – w istniejących okolicznościach - usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub obniżenia wynagrodzenia,

- w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad nieistotnych nie dających się usunąć, albo wad nieistotnych, których Wykonawca nie zdoła w istniejących okolicznościach usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia,

- w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniących przedmiot robót niezdatnym do normalnego użytku, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika ze wskazania w protokole odbioru robót lub piśmie skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w okresie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji robót, w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji.

- Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad i gotowości do odbioru.

- Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 8 powyżej, do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym nieodwołalnie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. Niezależnie od powyższego Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 7

# WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy, obejmujące zakres robót wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowy i dokumentacji projektowej, wyraża się kwotą netto …………….. zł (słownie:………………..), natomiast wraz z 23 % podatkiem od towarów i usług w kwocie …………… zł wynagrodzenie brutto wynosi …………………….. zł (słownie:………………………………………………………….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty zakupu materiałów, transportu, załadunku i rozładunku materiałów rozbiórkowych, wywozu oraz utylizacji odpadów, zabezpieczenia i ogrodzenia terenu budowy, zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, kosztów rusztowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, urządzenia zaplecza budowy, urządzenia zaplecza socjalno-magazynowego terenu budowy oraz jego utrzymania, poboru wody, energii elektrycznej i ewentualnie zrzutu ścieków, wykonania prób, badań, geodezyjnego wytyczenia i geodezyjnego pomiaru powykonawczego, zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonania robót, likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie terenu robót oraz wszelkie inne koszty, które Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest niezmienne i uwzględnia w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

# ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie jednorazowo na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu po zakończeniu robót, w oparciu o podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie robót bez zastrzeżeń.

- Przez odbiór robót bez zastrzeżeń rozumie się bezusterkowy ich odbiór, tj. odbiór robót pozbawionych wad lub po całkowitym usunięciu wad. Rozliczenie możliwe jest nadto – mimo nieusunięcia wad - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia.

- Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy ustala się do 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.

- Warunkiem wymagalności i wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu faktury VAT wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych w ust. 5 poniżej. W razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów, termin do zapłaty faktury Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, nie rozpoczyna biegu. Bieg terminu zapłaty faktury rozpoczyna się po przedłożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 5 poniżej.

- Do faktury VAT muszą być dołączone następujące dokumenty:

- podpisany protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, w tym ewentualne protokoły odbioru potwierdzające usunięcie wad,

- w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinformował Zamawiającego,

- w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawców, na których zaangażowanie Zamawiający wyraził zgodę, zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia,

- w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców, na których zaangażowanie Zamawiający wyraził zgodę:

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których poinformował Zamawiającego w swojej ofercie lub na których zaangażowanie Zamawiający wyraził zgodę,

- pisemne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w pkt a) powyżej, że faktycznie nie wykonywał robót oraz oświadczenie, iż w związku z tym nie wnosi roszczeń o wynagrodzenie z tytułu podwykonawstwa, chyba że fakt niewykonywania robót podwykonawczych przez podwykonawców wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami.

- Należność Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy uiszczona będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy zgodne z kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. „biała lista podatników” tj. konto Wykonawcy ................... nr .......................... do wysokości środków przeznaczonych w planie ....................... w roku 2021 na wykonanie zadania pn. „.....................................................” z zastrzeżeniem powyższych ustępów.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 9

# CESJA WIERZYTELNOŚCI

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Cesja dokonana bez pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej jest nieskuteczna wobec Zamawiającego.

§ 10

# GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakości materiałów i robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na materiały i zrealizowane roboty stanowiące przedmiot umowy w formie oświadczenia, zgodnie z postanowieniem ust. 2 poniżej. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i wbudowanych materiałów, przy czym okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót

- W protokole odbioru robót lub protokole odbioru sporządzonym po usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca udzieli gwarancji jakości, na warunkach określonych w ust. 4 i 5 poniżej, na okres 36 miesięcy, której termin rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołów, o których mowa powyżej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do żądania obniżenia wynagrodzenia wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, oświadczenie o udzieleniu gwarancji złożone przez Wykonawcę w protokole odbioru, w którym stwierdzono wady, poczytuje się za udzielenie gwarancji jakości również w stosunku do robót wykonanych wadliwie, z uwzględnieniem obniżonego standardu jakościowego robót wadliwych.

- Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 2 powyżej, stanowią równocześnie dokumenty gwarancyjne.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego, niezwłocznego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji, przy czym Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego i usunie wady każdorazowo nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wad. O usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie. Roboty polegające na usunięciu wad w okresie gwarancji podlegają odbiorowi.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wady, względnie nieusunięcia ujawnionych wad we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym nieodwołalnie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

§ 11

# ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę:

  - w rozpoczęciu robót – 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia,

  - w zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy – 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia,

  - w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia,

przy czym Wykonawca pozostaje w zwłoce do chwili bezusterkowego odbioru określonych robót lub skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Suma kar umownych określonych w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

- Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. W przypadku zbiegu podstaw do żądania przez Zamawiającego kar umownych, ustalone w umowie kary umowne podlegają zsumowaniu i mogą być dochodzone łącznie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

- W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5 powyżej strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.

§ 12

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu robót, bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do ich rozpoczęcia,

- Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa ta trwa dłużej  niż 14 dni,

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pod warunkiem, że Zamawiający uprzednio bezskutecznie wezwał go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczył w tym celu odpowiedni termin,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zaistniały inne okoliczności określone w umowie lub w przepisach prawa, uzasadniające odstąpienie Zamawiającego od umowy.

- Zamawiający może także odstąpić od realizacji części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, ze skutkiem na przyszłość. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze, roszczenia o zapłatę wynagrodzenia mimo nie wykonania robót, ani inne podobnego rodzaju roszczenia dotyczące robót, co do których Zamawiający odstąpi od umowy. Wykonawca zrzeka się, obecnie i na przyszłość, wszelkich roszczeń w tym względzie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia, każdorazowo w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie, chyba że z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dłuższy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstąpienia do umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

§ 13

# INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przekazywane w związku z niniejszą umową między stronami, sporządzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja mogą być przesyłane telefaksem, pocztą elektroniczną, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

- Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przesłane telefaksem lub poczta elektroniczną winny zostać niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej, poprzez wysłanie oryginału dokumentu.

- Zastrzeżenia określone w ust. 1 powyżej, nie dotyczą zgłoszeń, ani innego rodzaju komunikatów, które ze względu na pilny charakter, wynikający w szczególności z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa nie mogą być dokonane z zachowaniem formy określonej w ust. 1 powyżej.

- Strony wskazują następujące adresy e-mail oraz numery telefaksów na potrzeby realizacji umowy:

- do Zamawiającego: adres e-mail: .................., nr telefaksu........................,

- do Wykonawcy: adres e-mail: .................... nr telefaksu: ..............

- Korespondencja wysyłana będzie na adresy podane w komparycji niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia wysłane na adres wskazany w komparycji umowy lub na podany wcześniej numer telefaksu, lub adres poczty elektronicznej, strony uznają za doręczone.

§ 14

KLAUZULA SALWATORYJNA

    - Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

    - Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron.

§ 15

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawnych.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

- zapytanie ofertowe ................. z dnia ............................... r.- załącznik nr 1,

- oferta Wykonawcy - załącznik nr 2.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY

WYKONAWCA			                                         					ZAMAWIAJĄCY